ON-DA

명지대학교 셔틀버스 통합 안내 서비스

개발 착수용 공통 명세서

학생 앱 · 기사 앱 · 관리자 웹 · Supabase 공통 기준

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.1 (Android Kotlin 전환 반영) |
| 작성 기준일 | 2026.08.06 |
| 문서 목적 | 팀원 3명이 동일한 데이터·상태·연동 기준으로 즉시 개발을 시작하기 위한 최소 확정 명세 |
| 적용 범위 | 경진대회 시제품(MVP) |
| 우선 원칙 | 핵심 통합 시나리오의 정상 동작을 화면 수보다 우선 |

본 문서는 기존 제안서와 기능명세서 초본, 학생·기사·관리자 Figma, 팀이 확정한 운영 규칙, 명지대학교 공식 셔틀 노선·시간표를 종합하여 작성하였다.

# 0. 이 문서를 먼저 읽는 방법

이 문서는 최종 제출용 전체 기능명세서가 아니라, 개발 초기에 충돌을 막기 위한 팀 공통 기준이다. 팀원은 프로젝트를 생성하거나 DB 테이블·상태값·화면 데이터를 작성하기 전에 반드시 1~10장을 확인한다.

문서에서 “확정”으로 표기한 항목은 팀 합의 없이 개별 변경하지 않는다.

화면 문구와 Figma가 본 문서의 데이터·상태 규칙과 충돌하면 본 문서를 우선한다.

아직 실제 좌표·API 키처럼 준비되지 않은 값은 임시값으로 개발하되, 필드명과 구조는 변경하지 않는다.

변경이 필요하면 GitHub Issue에 변경 이유·영향 범위·마이그레이션 필요 여부를 기록한 뒤 합의한다.

# 1. 프로젝트 공통 확정 사항

| 구분 | 확정 내용 |
| --- | --- |
| 서비스 | ON-DA: 명지대학교 자연캠퍼스 셔틀버스 통합 안내 서비스 |
| 사용자 | 학생(STUDENT), 기사(DRIVER), 관리자(ADMIN) |
| 학생 인증 | 시제품은 테스트 계정 사용. 화면 문구는 “명지대학교 계정으로 로그인”. 추후 학교 계정 연동 구조를 고려 |
| 기사 계정 | 관리자가 생성 |
| 관리자 권한 | MVP에서는 단일 ADMIN 역할 |
| 운행 등록 | 학기 반복 운행 패턴을 1회 등록하고, 날짜별 실제 운행을 생성. 긴급·특이사항만 날짜별 예외 변경 |
| 운행 시작·종료 | 기사가 직접 버튼을 눌러 처리 |
| 위치 전송 | RUNNING 상태에서만 전송 |
| 복수 운행 | 기사 1명이 하루 여러 회차 운행 가능 |
| 다중 차량 | 한 회차에 여러 차량 동시 배정 가능 |
| 강제 종료 | 관리자가 진행 중 운행을 강제 종료 가능 |
| 학생 제보 | 등록 후 30분 유효. 만차 정보는 학생 제보로만 제공 |
| 공지 | 학생용과 기사용을 수신 대상별로 분리 |
| 학기 기간 | 1학기 03.01~06.15, 2학기 09.01~12.14 |

# 2. 기술 스택과 프로젝트 식별자

| 영역 | 기술/값 |
| --- | --- |
| 학생 앱 | Kotlin + Jetpack Compose + Navigation Compose + ViewModel·StateFlow + Hilt |
| 기사 앱 | Kotlin + Jetpack Compose + ViewModel·StateFlow + Hilt + Foreground Service(위치 전송) |
| 관리자 웹 | Next.js + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui |
| 서버·DB | Supabase(PostgreSQL, Auth, Realtime, Storage, Edge Functions) |
| 지도 | 네이버 지도 API |
| 알림 | Firebase Cloud Messaging(FCM) + Android Notification Channel |
| 배포 | 학생·기사 앱 Android APK(실기기 설치·시연), 관리자 웹 Vercel |
| 협업 | GitHub + GitHub Projects |
| AI 개발 도구 | Cursor |
| API 테스트 | Bruno 또는 Postman |
| Android 네트워크·비동기 | Kotlin Coroutines + Flow, Supabase Kotlin SDK |
| 앱 구조 | MVVM 기반 Presentation / Domain / Data 계층, Repository 패턴 |

## 2.1 앱 및 프로젝트 이름

| 대상 | 프로젝트 폴더 | 표시명 | Android applicationId |
| --- | --- | --- | --- |
| 학생 앱 | onda_student | ON-DA | com.onda.mju.student |
| 기사 앱 | onda_driver | ON-DA 기사 | com.onda.mju.driver |
| 관리자 웹 | onda_admin | ON-DA Admin | 해당 없음 |

Android applicationId는 Firebase 및 네이버 지도 API 등록에 사용되므로 프로젝트 생성 후 임의 변경하지 않는다.

# 3. 팀 역할과 책임

| 담당 | 주요 책임 | 반드시 공유할 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 프론트 A | 학생 Android 앱(Kotlin·Jetpack Compose), 관리자 Next.js 웹, 학생·관리자 UI 공통 흐름 | Android 화면 라우트, Compose 공통 컴포넌트 규칙, 필요한 쿼리·Mutation 목록, 화면별 API 의존성 |
| 프론트 B | 기사 Android 앱(Kotlin·Jetpack Compose), Foreground Service 기반 GPS, 권한·운행 상태 UI | GPS payload, 시작·종료·중단 요청 흐름, Android 권한·Foreground Service·백그라운드 테스트 결과 |
| 백엔드 | Supabase 스키마·RLS·Realtime·Auth·Storage·Edge Functions·FCM | DB migration, enum·타입, RLS 정책, seed 데이터, Realtime 채널, API/함수 계약 |
| 공동 | 통합 시나리오 테스트, 상태값 변경 합의, 발표용 데이터 | 통합 테스트 체크리스트, 이슈·변경 기록 |

프론트 A의 구현량이 가장 많으므로 관리자 웹은 핵심 화면을 우선하고, 차량 정비·통계·시스템 로그의 고급 기능은 P2로 둔다.

# 4. 저장소 및 브랜치 규칙

권장 저장소 구조는 하나의 GitHub Organization 또는 단일 저장소의 모노레포 방식이다. 팀이 Git 사용에 익숙하지 않다면 단일 저장소를 권장한다.

onda/ ├─ apps/ │ ├─ student_android/ │ ├─ driver_android/ │ └─ admin_web/ ├─ supabase/ │ ├─ migrations/ │ ├─ seed.sql │ └─ functions/ ├─ docs/ │ ├─ figma/ │ ├─ common-spec/ │ └─ api/ └─ README.md

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 기본 브랜치 | main: 시연 가능한 안정 버전 |
| 개발 통합 | develop: 기능 통합 및 테스트 |
| 기능 브랜치 | feature/student-home, feature/driver-operation, feature/admin-schedule처럼 기능 단위 |
| 커밋 | feat:, fix:, refactor:, docs:, test:, chore: 접두어 사용 |
| PR | 본인 코드라도 develop 병합 전 최소 1명 리뷰 |
| DB 변경 | Supabase 대시보드에서만 수정하지 말고 migration SQL을 반드시 커밋 |
| 비밀값 | .env 파일·API 키·서비스 키·실제 비밀번호는 GitHub에 커밋 금지 |

# 5. 테스트 계정과 인증 정책

아래 계정은 시연용 가상 계정이다. 실제 개인 학교 계정이나 비밀번호를 사용하지 않는다. Supabase Auth에 개발용 사용자를 생성하고 profiles.role로 역할을 구분한다.

| 역할 | 로그인 ID | 개발용 비밀번호 | 표시 이름 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STUDENT | student@mju.ac.kr | Student1234! | 김명지 | UI에는 명지대학교 계정 로그인으로 표시 |
| DRIVER | driver01@onda.local | Driver1234! | 김민수 | 관리자가 생성한 기사 계정 |
| ADMIN | admin@mju.ac.kr | Admin1234! | 관리자 | MVP 단일 관리자 |

비밀번호는 문서 공유용 초기값이며 공개 저장소 README에 그대로 노출하지 않는다. 실제 개발 환경에서는 팀 내부 비밀 관리 채널 또는 Supabase 대시보드에서 관리한다.

# 6. 공통 용어 정의

| 용어 | 정의 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 노선(Route) | 고정된 정류장 순서와 이동 경로 | 기흥역 통학버스 |
| 운행 방향(Direction) | 같은 노선의 출발지→도착지 구분 | MJU_TO_GIHEUNG |
| 시간표 템플릿(Schedule Template) | 학기·방학·요일 조건에 따라 반복되는 예정 시간표 | 2026-2학기 평일 시간표 |
| 운행 패턴(Operation Pattern) | 반복 기간, 요일, 노선, 출발시각 등 한 학기 반복 규칙 | 평일 09:05 기흥역행 |
| 패턴 배정(Pattern Assignment) | 운행 패턴에 고정 배정된 기사·차량 | 09:05 2호차/김민수 |
| 회차(Operation) | 특정 날짜·시각의 예정 운행 묶음 | 2026.09.02 09:05 기흥역행 |
| 차량 운행(Operation Vehicle) | 한 회차 안에서 특정 차량과 기사가 수행하는 실제 운행 단위 | 회차의 2호차 운행 |
| 예외(Override) | 특정 날짜에만 기본 반복 규칙을 변경 | 차량 교체, 시간 변경, 취소 |
| 정류장 통과 추정 | 연속 GPS·노선 순서로 통과를 추정한 비확정 정보 | 통과 추정 |
| 공식 정보 | 관리자가 등록한 시간표·공지·운행 상태 | 운행 취소 공지 |
| 학생 제보 | 학생이 작성한 30분 유효 비공식 현장 정보 | 만석, 대기줄 김 |

# 7. 학사 기간과 시간표 적용 우선순위

| 기간 유형 | 기간 | 기흥역 통학버스 | 시내/명지대역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1학기 | 03.01 ~ 06.15 | 학기 중 평일 운행 | 학기·계절학기 중 평일 시간표 |
| 2학기 | 09.01 ~ 12.14 | 학기 중 평일 운행 | 학기·계절학기 중 평일 시간표 |
| 방학·공휴일·주말 | 학기 외 또는 해당 날짜 | 운행하지 않음 | 방학·공휴일·주말 시내 시간표 |

날짜별 시간표 선택 우선순위는 “날짜별 예외 > 공휴일/주말/방학 규칙 > 학기 평일 규칙”이다. 특정 날짜에 관리자가 운행 중단·임시 운행을 등록하면 반복 템플릿보다 우선한다.

# 8. 공식 노선 및 정류장 기준

## 8.1 노선 코드

| route_code | 학생 표시명 | 운영 구분 |
| --- | --- | --- |
| GIHEUNG_COMMUTER | 기흥역 통학버스 | 학기 중 평일 |
| CITY_SHUTTLE | 시내 셔틀 | 학기·계절학기 평일 |
| MYONGJI_STATION_SHUTTLE | 명지대역 셔틀 | 공식 안내의 “진입로 셔틀” |
| VACATION_CITY_SHUTTLE | 방학·주말 시내 셔틀 | 공휴일·주말·방학 |

## 8.2 정류장 순서

기흥역 통학버스

| 방향 | 정류장 순서 |
| --- | --- |
| MJU_TO_GIHEUNG | 명지대 버스관리사무소 정류장(채플관 앞) → 기흥역 5번 출구 |
| GIHEUNG_TO_MJU | 기흥역 5번 출구 → 명지대 버스관리사무소 정류장(채플관 앞) |

시내 셔틀(학기·계절학기 평일)

| 순서 | 정류장 |
| --- | --- |
| 1 | 버스관리사무소 |
| 2 | 상공회의소 |
| 3 | 진입로(럭스나인 앞) |
| 4 | 동부경찰서 중앙지구대 |
| 5 | 용인CGV |
| 6 | 중앙공영주차장 |
| 7 | 진입로(역북동 주민센터) |
| 8 | 이마트 |
| 9 | 제1공학관 |
| 10 | 제3공학관 |
| 11 | 함박관 |
| 12 | 창조관 |
| 13 | 버스관리사무소 |

명지대역 셔틀(공식 안내의 진입로 셔틀)

| 순서 | 정류장 |
| --- | --- |
| 1 | 버스관리사무소 |
| 2 | 상공회의소 |
| 3 | 진입로(럭스나인 앞) |
| 4 | 경전철 명지대역 |
| 5 | 명지대역 사거리 정류장 |
| 6 | 진입로(역북동 주민센터) |
| 7 | 이마트 |
| 8 | 명진당 |
| 9 | 제3공학관 |
| 10 | 함박관 |
| 11 | 창조관 |
| 12 | 버스관리사무소 |

방학·공휴일·주말 시내 셔틀

| 순서 | 정류장 |
| --- | --- |
| 1 | 생활관(명현관) |
| 2 | 함박관 |
| 3 | 정문 |
| 4 | 상공회의소 |
| 5 | 진입로(럭스라인 앞) |
| 6 | 동부경찰서 중앙지구대 |
| 7 | 용인CGV |
| 8 | 중앙공영주차장 |
| 9 | 경전철 명지대역 |
| 10 | 진입로(역북동 주민센터) |
| 11 | 이마트 |
| 12 | 제1공학관 |
| 13 | 생활관(명현관) |

“럭스나인 앞”과 “럭스라인 앞” 표기는 공식 자료의 표기를 우선 저장하되, 실제 좌표 확인 후 동일 정류장인지 최종 검증한다.

# 9. 공식 시간표 초기 데이터

## 9.1 기흥역 통학버스: 명지대 → 기흥역

| 출발시각 | 예정 운행대수 |
| --- | --- |
| 08:00 | 1 |
| 09:05 | 3 |
| 09:10 | 2 |
| 10:00 | 3 |
| 10:05 | 2 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 1 |
| 14:00 | 1 |
| 15:15 | 2 |
| 16:15 | 3 |
| 17:15 | 5 |
| 18:15 | 2 |
| 19:15 | 1 |

## 9.2 기흥역 통학버스: 기흥역 → 명지대

| 출발시각 | 예정 운행대수 |
| --- | --- |
| 08:15 | 3 |
| 08:20 | 2 |
| 09:15 | 3 |
| 09:20 | 2 |
| 10:15 | 3 |
| 10:20 | 2 |
| 12:15 | 1 |
| 13:15 | 1 |
| 14:15 | 1 |
| 15:30 | 2 |
| 16:30 | 3 |
| 17:30 | 1 |
| 18:30 | 1 |
| 19:30 | 1 |

기흥역 통학버스의 기본 소요시간은 약 15분이다. 복수 차량 회차는 만차 시 일부 차량이 시간표보다 일찍 출발할 수 있으므로 회차 예정시각과 차량별 실제 시작시각을 별도로 저장한다.

## 9.3 학기 중 시내·명지대역 통합 시간표

| 공식 순번 | 운행구분 | 출발시각 | 진입로 경유 예정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 명지대역 | 08:00 | 08:15 |
| 2 | 시내 | 08:05 | 08:20 |
| 3 | 명지대역 | 08:15 | 08:30 |
| 4 | 명지대역 | 08:20 | 08:35 |
| 5 | 명지대역 | 08:25 | 08:40 |
| 6 | 명지대역 | 08:35 | 08:50 |
| 7 | 명지대역 | 08:45 | 09:00 |
| 8 | 명지대역 | 08:50 | 09:05 |
| 9 | 시내 | 08:55 | 09:10 |
| 10 | 명지대역 | 09:00 | 09:15 |
| 11 | 명지대역 | 09:15 | 09:30 |
| 12 | 명지대역 | 09:25 | 09:40 |
| 13 | 명지대역 | 09:30 | 09:45 |
| 14 | 명지대역 | 09:35 | 09:50 |
| 15 | 명지대역 | 09:40 | 09:55 |
| 16 | 명지대역 | 09:55 | 10:10 |
| 17 | 명지대역 | 10:00 | 10:15 |
| 18 | 시내 | 10:10 | 10:25 |
| 19 | 명지대역 | 10:20 | 10:35 |
| 20 | 명지대역 | 10:30 | 10:45 |
| 21 | 명지대역 | 10:40 | 10:55 |
| 22 | 명지대역 | 10:45 | 11:00 |
| 23 | 명지대역 | 11:00 | 11:15 |
| 24 | 시내 | 11:20 | 11:35 |
| 25 | 명지대역 | 11:25 | 11:40 |
| 26 | 명지대역 | 11:30 | 11:45 |
| 27 | 명지대역 | 11:45 | 12:00 |
| 28 | 명지대역 | 11:55 | 12:10 |
| 29 | 명지대역 | 12:05 | 12:20 |
| 30 | 명지대역 | 12:20 | 12:35 |
| 31 | 명지대역 | 12:30 | 12:45 |
| 32 | 명지대역 | 12:45 | 13:00 |
| 33 | 명지대역 | 13:00 | 13:15 |
| 34 | 시내 | 13:10 | 13:25 |
| 35 | 명지대역 | 13:25 | 13:40 |
| 36 | 명지대역 | 13:40 | 13:55 |
| 37 | 명지대역 | 14:00 | 14:15 |
| 38 | 명지대역 | 14:10 | 14:25 |
| 39 | 명지대역 | 14:15 | 14:30 |
| 40 | 시내 | 14:20 | 14:35 |
| 41 | 명지대역 | 14:30 | 14:45 |
| 42 | 명지대역 | 14:50 | 15:05 |
| 43 | 명지대역 | 15:00 | 15:15 |
| 44 | 명지대역 | 15:10 | 15:25 |
| 45 | 명지대역 | 15:25 | 15:40 |
| 46 | 명지대역 | 15:30 | 15:45 |
| 47 | 시내 | 15:40 | 15:55 |
| 48 | 명지대역 | 15:55 | 16:10 |
| 49 | 명지대역 | 16:10 | 16:25 |
| 50 | 명지대역 | 16:25 | 16:40 |
| 51 | 명지대역 | 16:30 | 16:45 |
| 52 | 시내 | 16:35 | 16:50 |
| 53 | 명지대역 | 16:50 | 17:05 |
| 54 | 명지대역 | 17:00 | 17:15 |
| 55 | 명지대역 | 17:10 | 17:25 |
| 56 | 명지대역 | 17:20 | 17:35 |
| 57 | 명지대역 | 17:30 | 17:45 |
| 58 | 명지대역 | 17:45 | 18:00 |
| 59 | 명지대역 | 18:00 | 18:15 |
| 60 | 시내 | 18:10 | 18:25 |

공식 표 순번은 source_sequence로만 저장하고 DB 기본키로 사용하지 않는다. 노선별 내부 회차 순번(route_sequence)은 서버가 별도로 계산한다.

## 9.4 방학·공휴일·주말 시내 셔틀

| 학교 출발 | 학교 도착 예정 |
| --- | --- |
| 08:20 | 08:45 |
| 09:20 | 09:45 |
| 10:20 | 10:45 |
| 11:20 | 11:45 |
| 12:20 | 12:45 |
| 13:20 | 13:45 |
| 15:20 | 15:45 |
| 16:20 | 16:45 |
| 17:20 | 17:45 |
| 18:00 | 18:25 |

# 10. 공통 데이터 모델

프론트는 서버가 완성되기 전 Mock 데이터를 사용하더라도 아래 필드명을 그대로 사용한다. 학생·기사·관리자에서 동일 개념을 서로 다른 이름으로 만들지 않는다.

| 테이블 | 핵심 필드 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| profiles | id, role, name, email, status, created_at | 모든 사용자 공통 프로필 |
| drivers | id, profile_id, driver_code, phone, status | 기사 업무 정보 |
| vehicles | id, vehicle_number, display_number, capacity, status, device_id | 차량과 표시 호차 |
| routes | id, route_code, name, description, route_type, is_active | 노선 기본 정보 |
| stops | id, name, latitude, longitude, description, boarding_direction, landmark, image_url, is_active | 정류장 공식 안내 |
| route_stops | id, route_id, stop_id, stop_order, direction, arrival_offset_minutes | 방향별 정류장 순서 |
| schedule_templates | id, name, service_type, start_date, end_date, weekdays, is_active | 학기/방학 반복 시간표 묶음 |
| operation_patterns | id, template_id, route_id, direction, source_sequence, route_sequence, scheduled_start_time, checkpoint_time, expected_duration_minutes | 반복 회차 규칙 |
| pattern_assignments | id, operation_pattern_id, vehicle_id, driver_id, vehicle_order | 학기 고정 기사·차량 배정 |
| operations | id, pattern_id, operation_date, scheduled_start_at, expected_end_at, status, cancellation_reason | 특정 날짜의 회차 |
| operation_vehicles | id, operation_id, vehicle_id, driver_id, vehicle_order, status, actual_start_at, actual_end_at, forced_ended_at, forced_ended_by, last_location_at | 차량별 실제 운행 |
| vehicle_locations | id, operation_vehicle_id, latitude, longitude, accuracy, speed, heading, recorded_at, received_at, is_valid | GPS 이력 |
| latest_vehicle_locations | operation_vehicle_id, latitude, longitude, accuracy, speed, heading, recorded_at, gps_status | 학생·관리자 실시간 구독용 최신 위치 |
| notices | id, audience, type, title, content, related_route_id, starts_at, ends_at, is_push, status, created_by | 학생/기사 공지 |
| reports | id, author_id, report_type, route_id, stop_id, operation_vehicle_id, content, status, expires_at, created_at | 학생 제보 |
| favorites | id, student_id, target_type, route_id, stop_id | 학생 즐겨찾기 |
| notifications | id, recipient_id, audience, type, title, body, data, read_at, created_at | 인앱 알림 |
| audit_logs | id, actor_id, action, entity_type, entity_id, before_data, after_data, created_at | 관리자 변경 이력 |

# 11. 공통 enum 및 상태 전이

## 11.1 사용자·기본 상태

UserRole = STUDENT ¦ DRIVER ¦ ADMIN AccountStatus = ACTIVE ¦ INACTIVE ¦ SUSPENDED VehicleStatus = AVAILABLE ¦ IN_OPERATION ¦ MAINTENANCE ¦ INACTIVE

## 11.2 차량별 운행 상태

| 코드 | 한글 표시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| SCHEDULED | 운행 예정 | 날짜별 운행 생성 완료 |
| WAITING | 운행 대기 | 기사 시작 가능 |
| STARTING | 운행 시작 처리 중 | 중복 시작 방지 |
| RUNNING | 운행 중 | GPS 전송 허용 |
| STOP_REQUESTED | 중단 요청 | 관리자 처리 대기 |
| SUSPENDED | 운행 중단 | 관리자 승인된 중단 |
| ENDING | 운행 종료 처리 중 | 중복 종료 방지 |
| COMPLETED | 운행 완료 | 정상 종료 |
| CANCELLED | 운행 취소 | 운행 전 취소 |
| FORCE_ENDED | 관리자 강제 종료 | 관리자 사유와 함께 종료 |

## 11.3 상태 전이

정상: SCHEDULED → WAITING → STARTING → RUNNING → ENDING → COMPLETED 중단: RUNNING → STOP_REQUESTED → SUSPENDED 계속 운행: STOP_REQUESTED → RUNNING 강제 종료: RUNNING 또는 STOP_REQUESTED → FORCE_ENDED 운행 전 취소: SCHEDULED 또는 WAITING → CANCELLED

클라이언트는 상태를 임의 변경하지 않고 Supabase RPC 또는 Edge Function을 통해 전이한다. 서버가 현재 상태와 권한을 검증한 뒤 변경한다.

# 12. GPS 및 실시간 위치 명세

| 항목 | MVP 기준 |
| --- | --- |
| 전송 시작 | operation_vehicle.status가 RUNNING으로 확정된 뒤 기사 앱의 위치 Foreground Service 시작 |
| 전송 종료 | COMPLETED, SUSPENDED, FORCE_ENDED, CANCELLED 시 Foreground Service와 위치 업데이트 즉시 중단 |
| 기본 전송 주기 | 운행 중 5초를 기본값으로 사용. Android 백그라운드 제한과 배터리 테스트 후 10~15초로 조정 가능 |
| 필수 payload | operation_vehicle_id, latitude, longitude, accuracy, recorded_at |
| 선택 payload | speed, heading, battery_level, network_type |
| 최신 위치 | vehicle_locations에 이력 저장 후 latest_vehicle_locations를 upsert |
| Realtime | 학생·관리자는 latest_vehicle_locations와 운행 상태 변경만 구독 |
| 개인정보 | 학생에게 기사 이름·연락처·계정 ID를 위치 데이터로 전달하지 않음 |

## 12.1 GPS 최신성 상태

| 코드 | 판정 기준 | 학생 표시 |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | 마지막 수신 15초 이내 | 위치 정상 |
| DELAYED | 15초 초과 60초 이내 | 위치 수신 지연 |
| LOST | 60초 초과 | 위치 확인 중 |
| INVALID | 정확도·속도·거리 변화가 비정상 | 위치 정확도 낮음 |

위 기준은 시제품 기본값이다. 실제 운행 테스트 결과에 따라 변경할 수 있으나, 코드에 숫자를 직접 반복하지 않고 remote_config 또는 공통 상수로 관리한다.

## 12.2 운행 전 점검

| 구분 | 항목 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 위치 권한, 정확한 위치, 백그라운드 위치, GPS 활성화, 네트워크, 서버 연결 | 하나라도 실패하면 시작 차단 |
| 경고 | 배터리 30% 미만, 절전모드, 알림 권한 미허용 | 경고 후 시연에서는 시작 가능 |
| 배터리 기준 | 30% 이상 정상 / 20~29% 주의 / 20% 미만 강한 경고 | 차량 충전기 연결 안내 |
| Android 권한 | ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION, FOREGROUND_SERVICE_LOCATION, POST_NOTIFICATIONS | OS 버전에 따라 단계적으로 요청하며, 위치 Foreground Service 실행 중 상시 알림 표시 |

## 12.3 관리자 강제 종료

관리자가 강제 종료를 선택하고 종료 사유를 입력한다.

서버가 상태를 FORCE_ENDED로 변경하고 forced_ended_at/by를 저장한다.

기사 앱에 Realtime/FCM으로 강제 종료를 전달한다.

기사 앱은 위치 전송을 중단한다.

전송이 계속 들어와도 서버는 종료 이후 좌표를 무시한다.

학생·관리자 화면은 종료 상태와 마지막 위치를 반영한다.

# 13. Supabase Realtime·함수 계약

Realtime 채널명은 구현 편의를 위한 논리 이름이며, 실제로는 Postgres Changes 구독 필터 또는 Broadcast를 사용할 수 있다. 팀 전체는 아래 이벤트 의미를 동일하게 유지한다.

| 논리 채널/이벤트 | 구독 대상 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| operation:{operationId} | 학생·기사·관리자 | 회차 상태 및 차량 목록 변경 |
| vehicle:{operationVehicleId} | 학생·관리자 | 최신 위치와 GPS 상태 |
| driver:{driverId} | 해당 기사 | 배정·시간·차량 변경, 취소, 중단 처리 결과 |
| student-notices | 학생 | 학생 대상 공지 게시/변경 |
| driver-notices | 기사 | 기사 대상 공지 게시/변경 |
| admin-alerts | 관리자 | 미시작, GPS 미수신, 중단 요청, 종료 초과 |

## 13.1 서버 함수/RPC 최소 목록

| 함수 | 호출자 | 핵심 처리 |
| --- | --- | --- |
| start_operation_vehicle(id) | DRIVER | 배정·현재상태·점검결과 검증 후 STARTING→RUNNING, actual_start_at 기록 |
| end_operation_vehicle(id) | DRIVER | RUNNING 확인 후 ENDING→COMPLETED, actual_end_at 기록 |
| request_operation_stop(id, reason, detail) | DRIVER | RUNNING→STOP_REQUESTED, 관리자 알림 |
| resolve_stop_request(id, decision) | ADMIN | SUSPENDED 또는 RUNNING 처리 |
| force_end_operation_vehicle(id, reason) | ADMIN | FORCE_ENDED와 감사로그 기록 |
| apply_operation_override(operation_id, changes, reason) | ADMIN | 특정 날짜 기사·차량·시간·취소 변경 및 기사 알림 |
| generate_daily_operations(date) | ADMIN/스케줄 | 활성 템플릿과 예외를 바탕으로 날짜별 운행 생성 |
| submit_student_report(payload) | STUDENT | 작성자·대상 검증, expires_at=created_at+30분 |
| publish_notice(id) | ADMIN | audience에 맞는 앱 노출 및 FCM 발송 |

# 14. 권한 및 RLS 기준

| 대상 | 조회 | 등록·수정 |
| --- | --- | --- |
| STUDENT | 활성 노선·정류장·현재 시간표·학생 공지·운행 공개정보·유효 제보·본인 즐겨찾기/알림 | 본인 제보·즐겨찾기·알림 읽음 상태 |
| DRIVER | 본인 배정 운행·본인 운행 이력·기사 공지·본인 알림 | 본인 배정 운행 시작/종료/중단 요청, 위치 전송 |
| ADMIN | MVP 전체 운영 데이터 | 노선·정류장·시간표·배정·공지·제보 처리·강제 종료·계정 생성 |
| ANON | 로그인 화면 이외 업무 데이터 조회 금지 | 금지 |

Supabase service_role 키는 앱·브라우저에 포함하지 않는다. 관리자 웹도 공개 클라이언트에서는 anon key와 RLS를 사용하고, 권한이 필요한 서버 작업은 Next.js Server Action/Route Handler 또는 Edge Function에서 수행한다.

# 15. 공지 및 알림 명세

## 15.1 공지 수신 대상

NoticeAudience = STUDENT ¦ DRIVER ¦ ALL NoticeStatus = DRAFT ¦ SCHEDULED ¦ PUBLISHED ¦ ENDED

학생 공지 화면에는 STUDENT와 ALL만, 기사 공지/알림에는 DRIVER와 ALL만 표시한다. Figma의 학생·기사 알림 내용은 같은 notices/notifications 구조를 사용하되 audience로 분리한다.

## 15.2 알림 유형

| 대상 | 필수 유형 |
| --- | --- |
| 학생 | 긴급 공지, 운행 변경·취소, 하차 알림, 즐겨찾기 노선 변경, 서비스 알림 |
| 기사 | 출발 임박, 예정시간 경과 미시작, 배정·차량·출발시간 변경, 운행 취소, 중단 처리 결과, GPS·네트워크 이상, 기사 공지 |
| 관리자 | 중단 요청, 미시작, GPS 미수신, 네트워크 오류, 종료 예정시간 초과 |

FCM 전송 실패가 공지 게시 실패로 이어지지 않도록 공지 저장과 푸시 발송 결과를 분리한다. 앱 진입 시 미수신 알림을 DB에서 다시 조회한다.

# 16. 학생 제보·커뮤니티 명세

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 제보 유형 | BUS_ARRIVAL, FULL, SEAT_AVAILABLE, QUEUE_LONG, QUEUE_SHORT, TRAFFIC_JAM, BUS_PASSED, OTHER |
| 유효시간 | 등록 시각부터 30분 |
| 만차 | 학생 제보로만 제공하며 공식 운행 상태로 자동 변환하지 않음 |
| 익명성 | 다른 학생에게 이름·학번 비공개. 서버 내부에는 author_id 저장 |
| 학생 권한 | 본인 작성 글 조회·삭제 가능. MVP 수정 기능은 제외 권장 |
| 관리자 권한 | 모든 제보 비활성화·삭제 가능 |
| 상태 | ACTIVE, EXPIRED, HIDDEN, DELETED |
| 표시 | 학생 제보 배지, 작성 상대시간, 실제 상황과 다를 수 있다는 문구 |

Figma에는 공감·비공감이 있으나 핵심 통합 시나리오 이후 구현한다. 동일 제보 집계도 P1로 둔다.

# 17. 앱별 화면·기능 범위

## 17.1 학생 앱

하단 메뉴는 모든 주요 화면에서 “홈 / 노선 / 커뮤니티 / 공지 / MY”로 통일한다. 기존 Figma의 “정류장” 메뉴는 구현하지 않는다.

| 우선순위 | 화면/기능 |
| --- | --- |
| P0 | 로그인·권한 안내, 홈, 노선 목록, 시간표, 실시간 차량 위치, 차량 상세, 공지 목록·상세, 정류장 안내 (Kotlin·Jetpack Compose) |
| P1 | 즐겨찾기, 알림 목록·읽음, 하차 알림, 간편 제보, 내 제보 |
| P2 | 제보 공감·비공감 고도화, 복잡한 검색·필터, 고급 빈/오류 변형 |

## 17.2 기사 앱

하단 메뉴는 “오늘의 운행 / 운행 이력 / 설정”이다. 운행 시작·처리·종료 팝업에서는 하단 메뉴를 숨길 수 있다.

| 우선순위 | 화면/기능 |
| --- | --- |
| P0 | 로그인·권한, 오늘의 배정, 배정 상세, 자동 점검, 운행 시작, Foreground Service 기반 GPS, 운행 중, 운행 종료, 이력 |
| P1 | 배정 변경 상세 알림, 중단 요청·승인·계속 운행, 배터리 경고, 앱 재진입 복구 |
| P2 | 관리자 문의, 세부 기기 진단 고도화 |

## 17.3 관리자 웹

| 우선순위 | 화면/기능 |
| --- | --- |
| P0 | 대시보드, 반복 시간표/패턴 등록, 오늘의 운행, 배정 예외 변경, 실시간 관제, 공지 등록, 강제 종료 |
| P1 | 노선·정류장 상세 편집, 제보 관리, 중단 요청 처리, 차량·기사 계정 관리 |
| P2 | 차량 정비 고급 관리, 사용자 고급 필터, 시스템 감사로그 UI, 통계·리포트 |

# 18. 화면 상태 공통 규칙

| 상태 | 처리 기준 |
| --- | --- |
| Loading | 목록·카드는 스켈레톤, 시작·종료 등 중요 작업은 진행 중 화면과 중복 클릭 차단 |
| Empty | 데이터 없음과 오류를 구분하고 다음 행동 안내 |
| Error | 재시도 버튼, 마지막 성공 데이터가 있으면 “갱신 실패”와 함께 표시 |
| Offline | 오래된 위치를 실시간처럼 움직이지 않음. 마지막 수신 시각 표시 |
| Permission denied | 기능 목적 설명 후 시스템 설정 이동 제공 |
| Unauthorized | 세션 만료 안내 후 로그인 이동 |
| Realtime disconnected | 재연결 시도·마지막 갱신 시각·수동 새로고침 제공 |

날짜·시간은 DB에 UTC timestamptz로 저장하고 화면에서 Asia/Seoul로 변환한다. 목록은 HH:mm, 상세는 YYYY.MM.DD HH:mm, 위치는 “방금 전/15초 전/2분 전”과 정확한 시각을 함께 제공한다.

# 19. 첫 통합 시나리오

아래 시나리오가 세 서비스에서 끝까지 동작하기 전에는 화면 수를 늘리는 작업보다 통합 오류 해결을 우선한다.

관리자가 학기 반복 시간표 또는 시연용 09:05 기흥역 통학버스 회차를 생성한다.

회차에 2호차와 기사 테스트 계정을 배정한다.

기사 앱의 오늘의 운행에 배정이 표시된다.

기사가 자동 점검을 통과하고 운행 시작을 누른다.

서버가 해당 차량 운행을 RUNNING으로 변경하고 actual_start_at을 기록한다.

기사 앱이 GPS를 5초 간격으로 전송한다.

학생 앱과 관리자 웹에 동일한 차량 위치·마지막 수신 시각·RUNNING 상태가 표시된다.

관리자 웹에서 공지를 등록하면 학생 앱 공지에 반영된다.

기사가 운행 종료를 누른다.

서버가 COMPLETED와 actual_end_at을 기록하고 이후 위치를 받지 않는다.

학생 앱은 운행 완료를 반영하고 기사 앱 운행 이력에 기록이 나타난다.

## 19.1 통합 인수 기준

| 검증 항목 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 상태 일치 | 학생·기사·관리자가 동일 operation_vehicle 상태를 표시 |
| 위치 일치 | 학생·관리자 최신 좌표와 수신 시각이 동일 |
| 중복 방지 | 시작·종료 버튼 연속 클릭에도 한 번만 처리 |
| 종료 후 차단 | COMPLETED/FORCE_ENDED 이후 위치 저장·공개되지 않음 |
| 권한 | 다른 기사 배정 운행 시작 불가, 학생의 관리자 데이터 수정 불가 |
| 오류 | 네트워크 단절 시 마지막 위치와 지연 상태 표시 |
| 시간 | 예정·실제 시작·종료 시각이 구분되어 저장 |

# 20. 개발 순서 및 병렬 작업

| 단계 | 프론트 A | 프론트 B | 백엔드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 공통 기반 | 학생 Android/관리자 프로젝트 생성, 디자인 토큰, Compose Navigation·Next.js 라우팅 | 기사 Android 프로젝트 생성, 디자인 토큰, Compose Navigation | Supabase 프로젝트, migrations, Auth, seed |
| 2. 정적 화면 | 학생 P0 Compose 화면, 관리자 대시보드·목록 | 기사 오늘의 운행·상세·점검 Compose 화면 | 공통 조회 View/타입, RLS |
| 3. 핵심 연동 | 학생 운행 조회·Realtime, 관리자 패턴/배정 | 시작·종료·Foreground Service GPS 전송 | 운행 생성·상태 RPC·latest 위치 |
| 4. 통합 | 학생 지도·공지, 관리자 관제·강제 종료 | 백그라운드 위치·프로세스 재생성·앱 재진입 복구·종료 | Realtime·FCM·감사로그 |
| 5. P1 | 즐겨찾기·제보, 관리자 제보/중단 | 중단 요청·알림 | 제보 만료·알림 함수 |

# 21. 환경변수 및 외부 서비스 준비

| 프로젝트 | 필수 환경변수/설정 |
| --- | --- |
| Android 앱 공통 | local.properties 또는 BuildConfig: SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, NAVER_MAP_CLIENT_ID / google-services.json |
| 관리자 Next.js | NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, NAVER_MAP_CLIENT_ID, 서버 전용 비밀값 |
| Supabase | JWT/RLS, Storage bucket, Edge Function secrets, FCM service account(서버 전용) |
| Firebase | 학생·기사 Android applicationId 각각 등록, google-services.json 발급 |
| 네이버 지도 | 학생·기사 Android applicationId와 SHA-1/SHA-256(필요 시), 관리자 웹 도메인 등록 |

현재 확정된 Android applicationId는 com.onda.mju.student, com.onda.mju.driver이다. Vercel 배포 도메인이 결정되면 네이버 지도 웹 허용 도메인에 추가한다.

# 22. 개발 전에 남은 준비 항목

| 항목 | 현재 처리 | 개발 차단 여부 |
| --- | --- | --- |
| 정류장 실제 위도·경도 | 공식 명칭 기준으로 임시 seed 후 네이버 지도에서 확인 | 지도 실연 전 필요 |
| 노선 polyline | 시연할 핵심 노선부터 수동 좌표 또는 테스트 경로 등록 | ETA/통과 추정 전 필요 |
| 학기 고정 기사·차량 배정 | 가상 기사·1~5호차 seed 사용 | 차단 아님 |
| Supabase/Firebase/네이버 계정 | 담당자가 프로젝트 생성 | 외부 연동 전에 필요 |
| 관리자 Vercel 도메인 | 배포 시 결정 | 초기 개발 차단 아님 |
| GPS 임계값 현장 보정 | 기본값 15/60초와 5초 전송으로 시작 | 현장 테스트 후 조정 |

# 23. 변경 관리 규칙

DB 테이블·enum·상태 전이를 변경할 때는 세 앱 영향 범위를 반드시 적는다.

Figma 수정만으로 기능 규칙을 변경하지 않는다. 공통 명세와 Issue를 함께 수정한다.

프론트에서 임시 필드가 필요해도 서버와 합의 없이 새로운 이름을 만들지 않는다.

MVP 범위가 늘어나면 기존 P0 일정과 통합 시나리오 완료일을 먼저 재평가한다.

시연용 하드코딩은 허용하되 Repository·Fake/Mock 데이터 계층에 한정하고 Compose 화면 코드에 직접 흩어놓지 않는다.

# 24. 팀 개발 착수 체크리스트

☐ GitHub 저장소와 develop 브랜치 생성

☐ Kotlin 학생·기사 Android 프로젝트를 확정 식별자로 생성

☐ Next.js 관리자 프로젝트 생성

☐ Supabase 프로젝트와 migration 폴더 생성

☐ Firebase에 학생·기사 앱 등록

☐ 네이버 지도 API 애플리케이션 등록

☐ 테스트 계정 3개 생성

☐ 공식 노선·시간표 seed 입력

☐ 가상 차량 1~5호차와 기사 계정 seed 입력

☐ 공통 enum을 Kotlin/TypeScript/DB에서 동일하게 정의

☐ 첫 통합 시나리오 담당·완료일 지정

☐ 실제 기기에서 기사 백그라운드 위치 권한 테스트

# 부록 A. 권장 가상 시연 데이터

| 구분 | 값 |
| --- | --- |
| 기사 | 김민수(driver01), 이정호(driver02), 박영수(driver03), 최동현(driver04), 정성호(driver05) |
| 차량 | 1호차~5호차 |
| 대표 시연 회차 | 기흥역 통학버스 명지대→기흥역, 09:05, 2호차/김민수 |
| 학생 | 김명지(student@mju.ac.kr) |
| 관리자 | 관리자(admin@mju.ac.kr) |

# 부록 B. 기준 자료

명지대학교 자연캠퍼스 셔틀버스 통합 안내 서비스 제안서 v1.0

명지대학교 자연캠퍼스 셔틀버스 통합 안내 서비스 기능명세서 v1.0 초본

학생용·기사용·관리자용 Figma 화면

명지대학교 공식 교통편 안내: https://www.mju.ac.kr/mjukr/506/subview.do

팀 확정 운영 규칙: 단일 관리자, 학기 반복 배정, 기사 시작·종료, 운행 중 GPS, 30분 학생 제보, 대상별 공지

주의: 공식 홈페이지의 운행 정보가 변경되면 관리자 초기 데이터와 명세를 함께 갱신해야 한다.

# 부록 C. Android Kotlin 구현 공통 규칙

공통 계층 권장 구조는 ui(Compose) → viewmodel → usecase(선택) → repository → remote/local data source이다. 비동기 처리는 suspend 함수와 Flow로 통일한다.

학생 앱과 기사 앱의 화면 상태는 ViewModel의 StateFlow로 제공하며 Compose에서는 collectAsStateWithLifecycle을 사용한다. Composable에서 Supabase를 직접 호출하지 않는다.

기사 앱의 운행 중 위치 전송은 일반 백그라운드 작업이 아니라 Android Foreground Service로 구현한다. 서비스는 지속 알림을 표시하고 운행 종료·중단·강제 종료 시 위치 콜백 해제와 서비스 종료를 수행한다.

WorkManager는 재시도·지연 작업에만 사용하며 5초 주기의 실시간 위치 전송 수단으로 사용하지 않는다.

화면 이동은 Navigation Compose를 사용하고 route 문자열과 argument key는 한 곳에서 상수 또는 sealed 구조로 관리한다.

DI는 Hilt를 사용하고 Repository 구현체, Supabase client, 위치 제공자, 알림 처리기를 모듈에서 주입한다.